安徽交通职业技术学院产教融合实训基地监理与项目管理一体化标前公示

| 项目名称 | 安徽交通职业技术学院产教融合实训基地监理与项目管理一体化 |
| --- | --- |
| 项目编号 | / |
| 最高限价 | 最高投标限价：费率1.2%。 |
| 招标内容及资格条件 | 一、 招标条件 1、 项目名称：安徽交通职业技术学院产教融合实训基地监理与项目管理一体化 2、项目编号：/ 3、建设单位：安徽交通职业技术学院 4、建设单位地址：合肥市包河区太湖东路22号 5、招标方式：公开招标 6、资金来源：财政资金 7、工程概算投资额：18405.54万元 8、项目出资比例：100% 二、项目概况与招标范围 1、建设地点：寿县新桥国际产业园内寿州大道西侧、安康大道北侧、阳光大道南侧和黄楼路东侧，安徽交通职业技术学院新桥校区内。 2、建设规模：规划用地面积约90亩 ，总建筑面积约4.8万平方米。 3、招标范围：本项目全过程管理（项目管理）、设计技术咨询及管理（含绿色建筑咨询及管理）、工程造价咨询、工程监理等，详见招标文件第五章《委托人要求》。 4、监理与项目管理服务期限：监理服务期限自合同签订之日起至本工程缺陷责任期满为止；项目管理服务期限自合同签订之日至本工程缺陷责任期满为止；造价咨询服务期限自合同签订之日至本工程决算完成。 5、工程类别：工程服务。 6、质量要求：确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准且符合国家、行业、地方标准。 7、最高投标限价：费率1.2%。 8、付款方式：合同签订且全部人员到岗后支付服务费总额（暂按照初步设计概算中建筑安装工程费为计算基数）的10%为预付款； 施工过程中服务费用按施工单位完成工程进度款×中标费率×40%（与工程进度款同步支付）；竣工验收完成后支付至已完工程进度款×中标费率的80%，待工程竣工验收合格、完成竣工验收备案、竣工结算后付至服务费的97%，剩余3%的服务费作为质保金待缺陷责任期（24个月）满结束后一次性付清（不计利息）。 三、投标人资格要求 1、投标人资质要求：投标人须具备房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质。 2、投标人业绩要求：自2018年1月1日以来，投标人须具有1个单项合同建筑面积3万平米以上或单项合同工程造价1亿元以上公共建筑项目监理与项目管理一体化或全过程咨询业绩（业绩合同内容必须包含项目管理和工程监理）。 注：业绩有效时间以项目合同签订时间或竣工时间为准，业绩证明资料须提供合同或竣工验收证明文件。如业绩证明材料不能反映评审内容的，须提供加盖业主公章的证明材料，否则不予认可。 3、投标人拟委任项目负责人须具有工程建设类注册执业资格（其中之一：一级注册建筑师、一级注册建造师、国家注册监理工程师、一级造价工程师、注册造价工程师未分等级）和高级工程师及以上职称，不得兼任本项目总监理工程师。 4、投标人拟委任总监理工程师须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格。 5、项目负责人业绩要求：无。 6、总监理工程师业绩要求：投标人拟委任总监理工程师须具备担任总监理工程师岗位至少具有1个单项合同建筑面积3万平米及以上或单项合同工程造价1亿元及以上公共建筑项目监理业绩。 注：业绩证明资料须提供合同或竣工验收证明文件，如业绩证明材料不能反映项目规模或项目总监理工程师等信息，须提供加盖业主公章的证明材料，否则不予认可。 7、投标人应该在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理与项目管理能力。 8、本次招标不接受联合体投标。 9、各投标人均可就本招标项目上述标段中的/(具体数量)个标段投标，但最多允许中标 /(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 10、信誉要求：有下列情形之一的投标人不得投标，否则在评标时按废标处理： （1）投标企业或投标项目总监在限制投标期限内或在不良行为记录披露期限内的； （2）近3年因拖欠农民工工资问题被人社行政主管部门列入“黑名单”或限制投标处理且在限制期内的； （3）根据最高人民法院等九部委（法〔2016〕285号）文件，投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人受惩黑名单的。 注：上述1、2项投标人信誉情形仅限于在寿县范围内被限制投标或对寿县行政区域有管辖权的公共资源交易监管部门或建设行政主管部门或人社行政主管部门作出的限制（不得）投标、限制（不得）投标的不良行为记录、列入“黑名单”处理等情形（法律法规另有规定的从其规定）。 |

附：评标办法

# 综合评估法（低价优先）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 由评标委员会根据投标文件综合得分由高到低确定中标候选人顺序。 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会根据投标文件投票，按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。 |
|  |  | 最多可中标段数量 | / |
| 2.2.1 | 分值构成 | 分值构成 （总分90分） | （1）商务部分： 60 分 （2）技术部分： 20分 （3）投标报价： 10 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价计算：最低评标价作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |

评标办法前附表

商务及技术文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明。 |
|  |  | 投标文件格式 | （1）报价文件电子文件可以正常读取； （2）符合第六章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
|  |  | 未出现投标报价 | 商务及技术文件中未出现有关投标报价的内容 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，如为联合体投标，联合体各方均须提供 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 总监理工程师 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 试验检测仪器设备 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 监理服务期限与项目管理服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 监理大纲 | 符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 项目管理实施大纲 | 符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 造价咨询服务大纲 | 符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 偏差 | 符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定，投标文件中没有招标人不能接受的条件 |
|  |  | 招标文件的获取 | 符合第一章“招标公告”要求 |
|  |  | 其他实质性要求 | 投标文件对招标文件的其他实质性要求和条件作出响应 |

投标文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明。 |
|  |  | 投标文件格式 | （1）报价文件电子文件可以正常读取； （2）符合第六章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标报价 | （1）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）； （2）投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误； （3）同一投标人未递交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； |
|  |  | 其它情形 | （1）投标文件中不得存在招标人不能接受的其它实质性条件； （2）法律、法规规定的其它情形。 |

商务、技术及报价文件详细评审标准

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3（1） | 商务评分标准（60分） |  | 投标人资质、资格、认证 | 6分 | 投标人具有质量管理认证体系证书、环境管理认证体系证书、职业健康管理认证体系证书且在有效期内的，每有1个得2分，最多得6分。 注：投标文件中提供证书扫描件作为评审依据，证书中应能体现发证机构已获认监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图作为评审依据 |
|  |  |  | 人员资质、资格、认证 | 8分 | （1）项目负责人除资格要求证书外，每增加一个证书（一级注册建筑师、一级注册结构工程师、一级注册建造师、国家注册监理工程师、国家注册安全工程师、一级造价工程师或未分等级注册造价工程师）得2分，最高得4分。 （2）总监理工程师具有高级工程师及以上职称的得2分； （3）造价咨询负责人具有高级工程师及以上职称的得2分。 注：投标文件中提供证书扫描件。 |
|  |  |  | 投标人业绩 | 12分 | （1）投标人有1个（不含资格要求业绩）建筑面积3万平米及以上或单项合同工程造价1亿元及以上公共建筑项目监理与项目管理一体化或全过程咨询业绩（业绩合同内容必须包含项目管理和工程监理），且项目已竣工，得3分。 （2）自2018年1月1日以来，投标人有1个（不含资格要求业绩）建筑面积3万平米及以上或单项合同工程造价1亿元及以上公共建筑项目监理与项目管理一体化或全过程咨询业绩（业绩合同内容必须包含项目管理和工程监理），得3分。 （3）自2018年1月1日以来，投标人每有1个建筑面积3万平米及以上或单项合同工程造价1亿元及以上公共建筑EPC项目监理与项目管理一体化或全过程咨询业绩（业绩合同内容必须包含项目管理和工程监理）得3分，最多得6分。 注：（1）业绩有效时间（如有）以合同签订时间或竣工时间为准；业绩证明资料须提供合同或竣工验收证明文件。如业绩证明材料不能反映评审内容的，须提供加盖业主公章的证明材料，否则不予认可。（2）投标人业绩不重复计算。（3）资格要求业绩不作为加分业绩。 |
|  |  |  | 人员业绩 | 12分 | （1）项目负责人有1个建筑面积3万平米及以上或单项合同工程造价1亿元及以上公共建筑项目监理与项目管理一体化或全过程咨询业绩（业绩合同内容必须包含项目管理和工程监理），得3分。项目业绩需要以项目负责人或总监理工程师身份参与。 （2）造价咨询负责人有1个建筑面积3万平米及以上或单项合同工程造价1亿元及以上公共建筑项目工程造价咨询业绩，得3分。 （3）总监理工程师每具有1个建筑面积3万平米及以上或单项合同工程造价1亿元及以上公共建筑项目监理业绩得3分，最多得6分。项目业绩需要以项目总监理工程师或负责人身份参与。 注：（1）业绩证明资料须提供合同等证明材料。如业绩证明材料不能反映评审内容的，须提供加盖业主公章的证明材料，否则不予认可。（2）总监理工程师资格要求业绩不作为加分业绩。 |
|  |  |  | 投标人获奖、荣誉 | 6分 | 1.2018年1月1日以来，投标人承担的公共建筑工程监理或监理与项目管理一体化或全过程咨询项目获得过行政主管部门或在 国内依法登记注册的行业协会颁发的优质工程奖项：国家级每个得 2分，最多得 4分；省级每个得 1.5分，最多得 3分。本项只计2个奖项，最高得4分。 2.2018年1月1日以来，投标人获得过行政主管部门或在 国内依法登记注册的行业协会颁发的奖项：省级及以上，得 2分。 注： （1）时间以颁奖时间为准； （2）投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图。注：颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状； （3）获奖项目业绩有效时间以项目合同签订时间或竣工时间为准，业绩证明资料须提供合同或竣工验收证明文件。如业绩证明材料不能反映评审内容的，须提供加盖业主公章的证明材料，否则不予认可。同一项目多次获奖仅计分一次并以最高表彰计。 （4）a.“国内依法登记注册”以中国社会组织网或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果为准；b.投标文件中须提供该协会在中国社会组织网或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果截图。c.民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效”。 |
|  |  |  | 人员获奖、荣誉 | 6分 | 1.拟任项目负责人或总监理工程师的公共建筑工程项目获得过行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会颁发的优质工程奖项：省级及以上，每个得 2 分，最多得 4分。拟任项目负责人或总监理工程师须在获奖项目中担任项目负责人或总监理工程师。 2.拟任项目负责人或总监理工程师获得过行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会颁发的奖项：省级及以上，得2分。 注： （1）多次获奖仅计分一次； （2）投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图。注：颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状； （3）获奖项目证明资料须提供合同或竣工验收证明文件，如业绩证明材料不能反映项目负责人或总监理工程师等信息，须提供加盖业主公章的证明材料，否则不予认可； （4）a.“国内依法登记注册”以中国社会组织网或中国社会组织政务 服务平台中 “全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果为准； b.投标文件中须提供该协会在中国社会组 织网或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果截图。 c.民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团” 或中国社会组织政务服务平台中“全国社 会组织信用信息公示平台（试运行）”公示 的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效”。 |
|  |  |  | 本地化服务 | 10分 | 投标人结合自己单位为本项目所能提供的本地化服务进行承诺，包括但不限于驻场监理（项目负责人和工程监理组成员）、驻场办公场所（项目现场）、人员数量及组成（自行承诺）、非驻场人员响应时间（24小时以内）、管理办法（自行承诺），每有1项得2分，最高10分。 |
| 2.2.3（2） | 技术评分标准（20分） | 监理大纲（8分） | 监理范围、监理内容、监理依据、监理工作目标 | 3分 | 据投标人监理大纲中描述的监理范围、监理内容、监理依据、监理工作目标与本次招标项目需求（质量目标、投资目标、进度目标等）的匹配性，是否吻合，是否全面，进行评审。（0分＜合格＜1分；1分≤良好＜2分；2分≤优秀≤3分,上述分项内容未提供，该小项不得分） |
|  |  |  | 监理机构设置和岗位职责 | 2分 | 根据投标人监理大纲中描述的监理机构和岗位职责设置与项目匹配情况，进行评审。（0分＜合格＜1分；1分≤良好＜1.5分；1.5分≤优秀≤2分,上述分项内容未提供，该小项不得分） |
|  |  |  | 监理工作程序、方法和制度 | 1分 | 根据投标人的监理工程程序，方法和制度建设情况，完整，合理得1分，否则不得分。 |
|  |  |  | 质量、进度、造价、安全、环保监理措施 | 1分 | 根据项目特点及发承包模式，制定的质量、进度、造价、安全、环保监理措施，可行得1分，否则不得分。 |
|  |  |  | 监理工作重点、难点分析 | 1分 | 监理工作重点、难点描述，对应的解决措施，准确得1分，否则不得分。 |
|  |  | 项目管理实施大纲（8分） | 对影响项目工期、质量、投资的关键问题的理解与认识 | 3分 | 根据投标人对影响项目工期、质量、投资的关键问题的理解与认识，是否建立了各阶段风险管控应对措施。 （0 分＜合格＜1 分；1 分≤良好＜2分；2分≤优秀≤3分,上述分项内容未提供，该小项不得分） |
|  |  |  | 项目招标活动及签订施工合同的策略 | 2分 | 根据投标人的管理经验，出具项目招标策划报告及签订施工合同的策略建议。 （0 分＜合格＜1 分；1 分≤良好＜1.5分； 1.5分≤优秀≤2 分,上述分项内容未提供，该小项不得分） |
|  |  |  | 工程建设管理程序及各阶段检查、验收的具体措施 | 1分 | 针对不同阶段，提出工程建设管理程序及各阶段检查、验收的具体措施，可行得1分，否则不得分。 |
|  |  |  | 项目报批报建管理 | 1分 | 针对不同阶段，项目报价报建策划，以及具体措施，可行得1分，否则不得分。 |
|  |  |  | 项目风险预测和管理、预控措施 | 1分 | 项目风险预测内容是否合理，是否有对应的管理、预控措施，可行得1分，否则不得分。 |
|  |  | 造价咨询服务大纲（4分） | 实施方案 | 1分 | 根据项目的特点和要求，拟定项目实施方案计划及具体措施，包含咨询程序、资料收集、信息反馈、沟通协调、完成时限等，可行得1分，否则不得分。 |
|  |  |  | 造价咨询质量措施、进度措施 | 1分 | 造价咨询质量保证措施是否科学、可行、针对性强，提供进度计划及违约责任承诺、经济赔偿措施等，可行得1分，否则不得分。 |
|  |  |  | 重难点分析及建议 | 1分 | 对项目重点、难点进行综合性分析，提出合理的造价咨询服务措施方案，并符合行业标准，科学、可行、针对性，可行得1分，否则不得分。 |
|  |  |  | 协调配合及承诺 | 1分 | 协调配合及承诺科学、可行、针对性，可行得1分，否则不得分。 |
| 2.2.3（3） | 投标报价评分标准（10分） |  | 评标价 | 10分 | 评标价等于评标基准价的，其投标报价评分得该评分因素权重分值。其他评标价对应得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/评标价）×评标价权重分值 |
| 需要补充的其他内容：/ |  |  |  |  |  |

# 委托人的要求

## 一、项目概况

安徽交通职业技术学院产教融合实训基地位于在建的安徽交通职业技术学院新桥校区内，东临寿州大道，总建筑面积约4.8万平方米，建筑安装工程费约1. 5亿元。建设内容主要包括土木系实验实训楼（含附属实训工厂）建筑面积约3.11万平方米和航空系实验实训楼建筑面积约1.69万平方米。

## 二、质量管理要求及适用相关规范

1.工程进度目标：招标人批准的施工总承包单位的中标响应工期。

2.工程投资目标：本工程建安工程投资控制在批准的投资限额以内（该投资限额批准的项目概算为准）。

3.工程安全目标：确保本工程不发生一般事故及以上级别事故（中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》划分标准）。

4.适用相关规范：《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017、《建设工程监理规范》GB/T50319-2013（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第35号）、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC 7）、《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC 1)、《服务技术标准》、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC 7）、《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC 1)相关规定；符合国家、行业和地方标准要求等相关规范。

## 三、监理与项目管理一体化服务相关服务重点、范围及内容

（一）监理与项目一体化服务服务重点

本项目重点咨询管理服务内容为项目管理、设计技术咨询及管理（含绿色建筑咨询及管理）、工程造价咨询、工程监理等。

（二）监理与项目管理一体化服务期限及范围：

本项目建设全过程范围内所有的监理与项目管理一体化服务，服务期限自项目开工至项目缺陷责任期满为止。服务范围为、建设实施阶段及运营维护阶段，包括但不限于本项目建设内容中的房屋建筑工程、室外工程、满足建筑使用功能及配套的专业工程和附属配套工程。

（三）监理与项目一体化服务工作内容包括但不限于

由受托人按照合同约定，从合同生效之日开始至本项目竣工验收、移交和保修期的建设全过程项目统筹管理，包括但不限于以下内容：

1.建设条件单项咨询

在委托人授权的情况下，协助委托人向有权限的行政主管部门提交报批、报审材料，并获得批复文件，咨询项目包括但不仅限于以下内容：（1）节能评估；（2）生产建设项目水土保持方案；（3）建设工程文物保护；（4）社会风险评估。

2.工程设计咨询

（1）根据项目可行性研究报告、工程建设标准及拟建工程范围和委托方需求，编制工程设计任务书，并报送委托方批准后方提供给相关单位。

（2）检查各阶段工程设计进度计划执行情况，督促设计单位完成设计合同约定的工作内容，按计划时间提交相设计成果。

（3）审核工程设计单位提交的设计费用支付申请，签署审核意见后报送委托方。

（4）审查工程设计单位提交的各阶段设计成果质量，并向工程设计单位提出设计方案优化、智能化、设备及材料功能性要求、品牌方案建议。

（5）协调与相邻项目的管网、室外道路和场地的连接以及与周围外立面的施工图设计衔接，审查工程设计单位提交的施工图设计成果质量，经委托方同意后向工程设计单位提出设计审查的意见及建议。

（6）协助委托方向政府有关部门报审工程施工图，并根据政府有关部门审批意见，敦促设计单位予以完善。

（7）协助委托方办理施工图设计文件审查事宜。

2.工程招标采购咨询

（1）审查设计单位提出的各类材料设备技术要求，并给出合理化、经济化的建议。

（2）协助委托方进行招标采购工作，并对需要评审分析的招标文件进行评审分析，并提交技术报告，分析标书的技术、商务情况。

3.工程监理与项目管理服务

（1）工程监理

①根据合同及建设工程监理规范要求，在施工现场派驻项目监理机构，并明确监理人员岗位职责。

②项目监理机构编制监理规划及监理实施细则，并按监理规划及监理实施细则要求履行监理职责。

③根据建设工程监理规范要求，项目监理机构审查施工单位在施工现场的工程质量、安全生产管理制度及组织管理机构，并检查施工单位主要管理人员和专职安全生产管理人员的配备情况。

④项目监理机构审查施工单位的试验室及分包单位资质条件，并在相应报审文件中签署审查意见。

⑤项目监理机构审查施工管理人员和特种作业人员资格，并核查主要施工机械的准用验收文件。

⑥项目监理机构审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案及专项施工方案，并监督施工单位执行施工图设计文件和工程建设标准，按照批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案组织施工。

⑦项目监理机构审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件，并按规定对用于工程的材料、构配件进行见证取样送检，对授权范围内的设备、材料进行进场验收签字。

⑧项目监理机构采取巡视、旁站、平行检验等方式对工程质量实施过程控制，对隐蔽工程、分项工程、分部工程和单位工程进行验收，并在相应报验文件中签署验收意见。

⑨项目监理机构审查施工单位提交的施工进度计划，并检查分阶段进度计划执行情况，通过监理例会等形式协调施工进度问题。

⑩项目监理机构审查施工单位报送的工程进度款支付申请，并按相关规定审查工程变更和索赔申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。

⑪项目监理机构审查施工单位提交的竣工验收和结算申请，编写工程质量评估报告，并参加工程竣工验收。

⑫项目监理机构宜利用信息化手段管理监理文件资料，并按照档案管理相关要求进行监理文件资料建档和归档。

⑬受托人按照工程进度需要配备一名具有水土保持专业监理资格的工程师。

（2）施工项目管理服务

①协助委托方办理工程施工许可等相关报批手续。

②项目管理项目负责人组织专业项目管理人员根据合同约定和项目特点，进行施工项目管理策划，编制施工项目管理服务工作计划。施工项目管理服务工作计划经项目负责人审批后及时报送委托方。施工项目管理服务工作计划内容包括：工程概况、施工项目管理服务总体思路、施工项目管理服务组织机构及人员安排、合同管理、信息管理、质量管理、安全生产管理、进度管理、投资管理、风险管理等。

③施工项目管理服务以合同管理为主线，信息管理为支撑，组织协调为手段，协助委托方管理工程项目目标，保证工程项目有序实施。

④根据合同、施工合同要求和施工项目管理服务工作计划，编制项目总体进度计划及其分解计划、专业分包招标计划、委托方负责采购的材料设备进场计划等，并采取有效措施分阶段进行落实。

⑤建立完善的质量管理体系，并协助委托方建立健全质量管理体系，督促工程参建各方主体落实质量管理人员、机构和制度，确保工程质量各方主体质量管理体系健全有效运行。

⑥督促相关单位加强施工安全生产管理，并协助委托方定期组织安全生产管理联合检查，监督施工单位安全文明措施费使用情况。

⑦督促施工单位按照施工合同要求编制和执行施工进度计划，并监督施工单位对施工进度计划执行情况的定期检查和分析。

⑧编制资金使用计划，并结合项目投资分解安排和总体进度计划协助委托方合理安排资金使用。

⑨协助委托方协调工程审计单位全程介入，并协助和配合工程审计单位的全过程审计工作。

⑩根据施工合同约定处理工程变更和索赔事宜，并组织审查施工单位提交的竣工结算申请，还协助委托方编制工程竣工决算。

⑪协助委托方与施工单位签订工程质量保修合同，并督促施工单位履行工程质量保修合同。

4.工程造价咨询服务

项目各阶段造价咨询服务内容：

（1）项目设计阶段：

①依据施工图设计图纸，自行编制第一版项目工程量清单及施工图预算；

②报跟踪审计单位审核后，出具第二版项目工程量清单与施工图预算；

③对工程总承包单位编制的工程量清单及施工图预算进行审核，对于其中出现缺、漏、错项进行调整并出具最终版本项目工程量清单及施工图预算，并出具《工程量清单审核报告》《工程施工图预算审核报告》。

④根据依批准的工程进度计划、工程量清单、施工图预算，分析和确定项目总投资控制目标，编制总投资计划至委托人。

⑤提出施工图阶段的造价咨询建议，并提交书面评估报告。

⑥负责委托人发包专业工程的工程量清单和控制价编制工作，并负责相应修改及解释工作。

⑦参与委托人组织的相关会议，针对设计方案优化、限额设计方案进行工程造价比较分析。

⑧审查设计单位提交的施工图预算，并将审查意见报送委托方。

（2）项目施工阶段

①协助委托方编制资金使用计划，进行工程计量及预付款、进度款支付审核。

②确定工程变更、索赔费用，进行工程造价动态分析和审核合同价款调整等工作。

③根据工程情况按委托人需要制定工程分阶段结算实施方案，保证工程分阶段结算顺利进行。

④对承包人提出的工期和费用索赔事项提供专业审核意见，协助委托人与索赔单位进行商务谈判。

⑤提供月度造价咨询服务报告及月度资金计划，对最终的工程结算造价做出估算，分析本次估算的最终工程结算造价与前次估算的最终工程结算造价的差异原因。

⑥按委托人要求出席与所提供服务相关的工程会议，包括设计协调会、合同谈判会议、招投标及合同造价管理例会、现场会、专题讨论会等。

⑦参加委托人组织的重大技术方案、设计方案变更（优化）专题讨论会，根据施工方案、设计方案变更（优化）进行经济测算，为施工方案最终的确定出具明确的造价咨询书面意见。

⑧重大技术方案、设计方案变更（优化）确认后在办理签认过程中提供书面咨询意见，并在设计造价调整时对相关单位报送的变更项目计价单进行审核。

⑨收集、整理与造价相关的合同履行过程中相关的政策、规定、信息等资料，供委托人随时查阅，对委托人提出并与咨询人服务相关的事项提供专业意见。

⑩负责对无信息价材料、设备、器具等询价工作，与跟踪审计单位共同出具询价报告，并参加询价论证会议。

⑪分析可能发生的工程设计索赔原因，并制定防范对策。工程设计索赔事件发生后，协调处理设计延期、费用索赔等事宜。

（3）项目竣工阶段

编制工程结算报告和工程竣工决算报告，配合审计部门完成工程竣工决算审计工作。

（4）鉴定工程经济纠纷，提出鉴定意见书。

5.报批报审管理

在委托人授权的情况下，协助委托人对项目全过程中需要获得行政许可或审批类的项目进行报批报审工作。包括但不限于以下内容：

（1）有关建设工程的行政审批许可（如施工许可证、建设规划许可证）

（2）工程临时用水、电、网手续办理。

6.其他监理与项目管理服务内容及要求

（1）做到随叫随到，为委托人提供咨询管理工作范围内的服务。

（2）监理与项目管理服务团队人员应把热情服务作为其应尽的职责，在实施工咨询管理服务的同时，充分发挥其专业技术特长和管理方面的知识，帮助施工单位提高技术业务和管理水平，攻克技术难点献计献策。

（3）本项目为监理与项目管理服务总包服务，因现行建设主管部门管理规定，若受托人无符合要求的特殊专业/特殊行业要求的监理资质且受托人的资质承揽业务范围不能承揽上述特殊专业工程的，受托人须委托有相关资质的专业化监理机构承揽此部分服务且须得到委托人认可，费用包含在投标报价中。

## 四、本地化服务

项目管理团队和监理人员须驻点服务，投标人按照投标时承诺为本项目所能提供的本地化服务，包括但不限于驻场监理（项目负责人、技术负责人和工程监理组成员）、驻场办公场所（招标人附近和项目现场）、人员数量及组成（自行承诺）、非驻场人员响应时间（24小时以内）、管理办法（自行承诺）。