安徽交通职业技术学院新桥校区

垃圾回收站扩建项目(四次)

（院询第202428号）

询价采购文件

采   购   人：安徽交通职业技术学院

2025年3月

目  录

第一章  询价采购公告	3

第二章  供应商须知	3

第三章  评审办法（有效最低价法）	22

第四章  合同条款及格式	26

第五章  采购需求	33

第六章  响应文件格式	38

# 第一章  询价采购公告

安徽交通职业技术学院新桥校区垃圾回收站扩建项目(四次)询价采购公告

安徽交通职业技术学院现对新桥校区垃圾回收站扩建项目(四次)进行国内询价采购，欢迎符合条件的供应商参加采购活动。

一、项目概况

项目名称：安徽交通职业技术学院新桥校区垃圾回收站扩建项目(四次)

项目编号：院询第202428号

服务地点：安徽交通职业技术学院，具体按采购人指定地点

采购人：安徽交通职业技术学院

项目资金来源及落实情况：财政资金，已落实

项目预算：16.1万元

服务期限：合同生效后，至竣工验收完成且保修期结束止，其中施工周期自开工之日起30个日历天，最终以实际发生为准。

服务标准：采购人验收合格，满足国家法律法规等要求的相关标准要求。

计价方式：固定总价

标包划分：本项目共划分为1个标包

二、采购范围

因目前学院新桥校区垃圾回收站规模过小，无法满足学院现有垃圾处理工作需求，为更好服务师生、美化校园，拟将学院新桥校区现有北食堂西侧及周转房西侧的两个垃圾回收站场地进行扩建。供应商应按委托方实际要求完成垃圾回收站扩建项目。具体情况以实际现场踏勘为准，具体内容见询价采购文件。

三、资格要求

（一）供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

2.1供应商须同时满足下列条件：

（1）具备建筑施工总承包三级及以上资质；

（2）有效的安全生产许可证；

（3）自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具备建筑施工类项目业绩。

3.截至提交首次响应文件截止时间，供应商（含其不具有独立法人资格的分支机构存在下列有效情形之一的，其响应文件按无效处理（需提供承诺函）：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入税收违法黑名单的；

（3）被列入政府采购严重违法失信名单的。

（二）本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

获取时间：2025年3月5日至2025年3月12日14:00（北京时间）

获取方式：供应商自行下载采购文件，参与询价需将附件2《参加询价回执》发送至邮箱：acvtc_th@163.com，并获取工程量清单。

五、响应文件的递交

响应文件递交的截止时间（以下简称响应截止时间）：2025年3月12日14点00分（北京时间）

响应文件递交的地点：安徽交通职业技术学院新桥校区9楼会议室（928）

六、响应文件开启时间和地点

开启时间：同响应截止时间

开启地点：同响应文件递交的地点

七、 发布公告的媒介

本项目相关信息在安徽交通职业技术学院官网（www.acvtc.edu.cn）上发布。

八、联系方式

采购人：安徽交通职业技术学院

地  址：安徽省淮南市安徽交通职业技术学院新桥校区

电  话：0551-63411413

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行勘察现场，供应商联系学院项目负责人进行踏勘，联系人：张老师，联系电话：0551-63452740。 |
| 2 | 供应商要求澄清采购文件的时间及方式 | 时间：响应文件递交截止时间5天前； 方式：R纸质（或快递）递交至安徽交通职业技术学院新桥校区综合楼924办公室； £ 。 |
| 3 | 供应商确认收到采购 文件补充文件 | 确认的方式：无需确认。 注：澄清、答疑文件或修改通知将通过安徽交通职业技术学院官网发布，请各供应商及时关注、查询并下载，恕不另行通知。采购人不承担供应商未关注该网站而造成没有收到澄清文件而引起的一切后果和法律责任。 |
| 4 | 最高限价 | £无 R有，最高限价：人民币壹拾陆万壹仟元整（小写：¥161000元），以上费用含税。 注：报价不得超过本次发布的最高限价，否则视为无效响应。 |
| 5 | 响应文件有效期 | 自递交响应文件截止之日起90日历天。 |
| 6 | 响应保证金 | R不要求递交 £要求递交 |
| 7 | 是否采用全流程电子化采购 | R否 £ 是 |
| 8 | 响应文件份数及其他要求 | 供应商应提交的响应文件： 1份正本，3份副本，1份电子响应文件。 |
| 9 | 响应文件加密要求 | 胶装，密封 |
| 10 | 评审委员会的组建 | 评审委员会人数为3人及以上的单数。 |
| 11 | 推荐成交候选人的排序及数量 | 是否排序： R排序 £不排序 数量：不多于3家。 |
| 12 | 成交结果公示 | 公示媒介：同采购公告发布媒介； 公示期限：1个工作日。 |
| 13 | 履约保证金 | R不要求递交 £要求递交 （1）履约保证金金额：成交价的 ％； （2）履约保证金形式：现金转账、银行电汇； （3）履约保证金待工程竣工验收、竣工资料移交审计合格后自动转为质量保证金，质量保证金待质量保修期满后扣除违约金（如有）后退还。 |
| 14 | 付款周期 | 本项目无预付款，项目竣工并经审计部门结算审计完成后，付款至审计价款的97%；余款3%作为工程质保金，缺陷责任期满验收合格后无息退还。（责任缺陷期为24个月） |
| 15 | 签订合同 | （1）自成交之日起15个工作日内，成交供应商应按照采购文件和响应文件订立书面合同（书面合同条款不得背离采购文件合同条款的规定）。成交供应商不得与采购人再订立背离合同实质性内容的其他协议，不可更改、纠偏内容，否则采购人有权取消其成交资格，由第二成交候选人递补或重新采购。 （2）组成本协议的文件及优先解释顺序： 1）合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件； 2）合同文本； 3）采购文件要求及成交供应商的响应文件。 |
| 16 | 质疑渠道 | 1、受理质疑的联系方式： 同采购人联系方式 - 提出供应商提出质疑的时间： 提出时间：知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内 质疑函格式：见本章附件二 |
| 17 | 原则规定与定义 | （1）供应商须知前附表是对供应商须知正文部分对应条款的补充、细化，供应商阅读时应与正文部分一并阅读，供应商须知前附表与正文部分不一致处，应以供应商须知前附表为准。 （2）“”符号表示本询价通知书选定的内容；“□”符号表示本询价通知书未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。供应商请按“符号”选定的内容和要求参加采购活动。 （3）与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在采购阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“供应商”理解。 |
| 18 | 响应专用章、业务专用章等效力规定 | 询价采购文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件(原件)表明投标/响应专用章、业务专用章等法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖响应专用章或业务专用章，否则将导致响应无效。 |
| 19 | 询价采购文件的解释 | 构成本询价通知书的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，除询价通知书中有特别规定外，仅适用于询价阶段规定的，按询价公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 20 | 其他 | 1.投标报价为包死价。投标报价应包含为完成全部项目内容和功能所必须的工序内容，报价中未列明的费用视为供应商优惠。 2.成交供应商应充分考虑校园工作特点，确保工程质量和进度。 3.成交供应商提出用水、用电申请，经批准后施工用电、用水费用由成成交供应商自行承担，按合同总价的7‰计算。完成由设置点起至施工区域内的水、电线路的设置及施工区域内的施工便道开通，费用成交供应商自负。 4.供应商有提供虚假文件材料、串标或中标后不履约等情况时，采购人除有权随时取消其投标、中标资格记入投标信用记录，三年内不得参与投标外，还将向有关主管部门通报。造成采购人损失的，采购人将依法索赔 |

## 1. 总则

### 1.1 采购方式

本项目采用询价采购方式。

### 1.2 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“询价采购公告/询价采购邀请书”。

### 1.3 费用承担

供应商准备和参加询价采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

### 1.4 保密

参与询价采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 2. 采购文件

### 2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）询价采购公告（或询价采购邀请书）；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）响应文件格式；

（6）其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所做的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

### 2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内，以供应商须知前附表规定方式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

## 3. 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）响应保证金（如有）；

（4）响应报价一览表；

（5）资格审查资料；

（6）其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加询价的，响应文件不包括授权委托书；第一章“询价采购公告/询价采购邀请书”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括响应保证金。

### 3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在响应报价一览表中进行报价。响应报价一览表中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额。

3.2.2 供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价在供应商须知前附表中载明。

### 3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

### 3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。自合同签订之日起5日内退还未成交供应商的响应保证金。

3.4.2 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金。

### 3.5 资格要求

3.5.1 供应商应提供相应证明材料以证明其满足第一章“询价采购公告/询价采购邀请书”对供应商的各项资格要求。

3.5.2 供应商不得存在以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入税收违法黑名单的；

（3）被列入政府采购严重违法失信名单的。

### 3.6 响应方案

响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件中列明。响应文件中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现供应商的响应缺乏支持性文件，则评审委员会有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

### 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按询价采购文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应当对询价采购文件有关不可询价的实质性内容做出响应。响应文件在满足询价采购文件实质性要求的基础上，可以提出比询价采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.7.4 响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应胶装，密封完整。

（2）供应商在编制响应文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）除供应商须知前附表另有规定外，响应文件中证明资料的“复印件”均为原件扫描件。

（4）“响应文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应加盖供应商的单位印章和（或）法定代表人的个人印章或签名章。

（5）纸质响应文件的份数和形式见供应商须知前附表规定。

## 4. 响应文件的递交

### 4.1 响应文件的密封和标识

4.1.1 供应商应当按照询价采购文件的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.1.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

4.1.3 如响应文件由专人送交，供应商应将响应文件按第4.1.1项-第4.1.2项的规定进行密封和标记后，按时送达指定地点。

4.1.4 如果响应文件通过邮寄等物流方式提交，供应商应将响应文件用内、外两层信封密封，并符合以下要求：

（1）内层信封的封装与标记同第4.1.1项-第4.1.2项规定。

（2）外层信封注明项目编号、项目名称、采购代理机构收件人姓名、地址、邮政编码。同时应写明供应商的名称、地址、邮政编码、邮寄人，以便将迟交的响应文件原封退还。

4.1.5 未按照上述要求加密的响应文件，将予以拒收。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.2.3逾期送达的响应文件，将予以拒收。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的提交首次响应文件截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已提交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2补充、修改的内容为响应文件的组成部分，只需提供一份。补充、修改的响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“补充”或“修改”字样。

## 5. 开启响应文件

### 5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间（响应文件开启时间）开启响应文件，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开启程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布工作纪律；

（2）宣布相关工作人员等有关人员姓名；

（3）按供应商须知前附表规定的顺序解密各响应文件，宣布询价、评审相关安排；

（4）开启程序结束。

### 5.3 递交响应文件的供应商不足的情形

递交响应文件的供应商数量不足三家的，本次询价采购活动失败，采购人重新组织采购。经评审后有效供应商不足三家的，评审委员会认为仍有竞争性的，为提高采购效率，如只有两家有效供应商，可按采购文件规定的评审办法继续进行评审，推荐成交候选人；如只有一家有效供应商或评审委员会认为报价明显缺乏竞争性的，可否决全部响应文件，采购人重新组织采购。

重新组织询价采购活动后，递交响应文件的供应商仍不足三家的或经评审后有效供应商不足三家的，为提高采购效率，如只有两家有效供应商，评审委员会可对两家有效供应商按采购文件规定的评审办法进行评审，推荐成交候选人。

## 6.评审

### 6.1 评审委员会

6.1.1 评审由采购人组建的评审委员会负责。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 评审委员会组建后，评审委员会成员共同推选或由采购人指定评审委员会组长，评审委员会组长负责组织评审工作。

6.1.4 在评审过程中，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### 6.2评审

6.2.1 评审委员会按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2 评审完成后，评审委员会应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审委员会推荐成交候选人的排序要求及数量见供应商须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 确定成交供应商

7.1.1 按照供应商须知前附表规定，采购人或采购人委托的评审委员在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

7.1.2 采购人确定成交供应商后，按供应商须知前附表规定的方式与内容公告成交结果。

- 7.2 成交通知

7.2.1 成交结果确定后，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

7.2.2 成交供应商须按供应商须知前附表规定向采购代理机构支付采购代理服务费，其计取标准见供应商须知前附表。

### 7.3 履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。

### 7.4 签订合同

7.4.1 成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金。

7.4.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

### 7.5 特殊情形处理

因供应商对评审结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人可以按照评审委员会提供的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

## 8. 询问与质疑

### 8.1 询问

8.1.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可依法按供应商须知前附表载明的时间提出询问。

8.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.1.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第8.1.1项规定的时间后的询问。

### 8.2 质疑

8.2.1 供应商认为询价通知书、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在供应商须知前附表载明的时间向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购人、采购代理机构可不予受理。对询价通知书提出质疑的，质疑期限为供应商获得询价通知书之日或者询价公告期限届满之日起计算。对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

供应商应以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑函格式详见本章附件二“询问函和质疑函范本”。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

8.2.2 接收质疑的联系方式见供应商须知前附表，采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

8.2.3 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复印件。

8.2.4 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

8.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购活动正常的工作秩序。

8.2.6 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对询价通知书提出质疑。

8.2.7 质疑材料存在以下情形的，采购代理机构不予受理。

（1）提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；

（5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；

（6）捏造事实或者提供虚假材料；

（7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；

（8）对其他供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

8.2.8 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

8.2.9 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的供应商先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

8.2.10 供应商不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱采购正常的工作秩序。供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向相关采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 9. 纪律要求

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询价采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询价采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。存在上述情形的，将取消其成交资格，并报有关主管部门依法进行处罚。

### 9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4 对与询价活动有关的工作人员的纪律要求

与询价活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在询价活动中，与询价活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

## 10. 采购代理服务费

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费的，供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向采购代理机构支付代理服务费。

## 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 附件一：询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本格式附件进行提交）

某采购单位、某代理机构：

我单位拟参与某项目(某编号)的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托授权代表进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人/主要负责人/其授权代表签字或者盖签字章，并加盖公章。

# 第三章  评审办法（有效最低价法）

## 评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 | 有效最低价法 |
|  |  | 评审的先后顺序 | 按照标包序号由 / 到 / 顺序（仅适用于多标包） |
|  |  | 最多可成交标包数量 | 可兼投兼中/不可兼投兼中/不超过/个标包（仅适用于多标包） |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 响应文件封面、响应函、授权委托书按采购文件规定进行签字盖章 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同供应商未出现使用相同的投标文件制作机器识别码进行投标的情形 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 供应商在响应函中承诺，不需要提供相关证明 |
|  |  | 营业执照 | 提供有效的营业执照扫描件或电子证照 |
|  |  | 资质要求 | 符合询价采购公告规定，提供有效的企业和人员资质证书扫描件 |
|  |  | 供应商业绩要求 | 符合询价采购公告规定，提供业绩合同扫描件，如果合同中不能反映相关评审因素的，应另行提供业主（或合同甲方）盖章证明材料 |
|  |  | 信用要求 | 符合第一章询价采购公告规定，供应商在响应函中承诺，不需要提供相关证明 |
|  |  | 其他要求 | 符合询价采购公告规定/供应商须知前附表规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 响应保证金 | 符合采购文件规定 |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合采购文件规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合采购文件规定 |
|  |  | 工期 | 符合采购文件规定 |
|  |  | 项目经理承诺 | 符合“第五章 采购需求-三、其他要求”规定。供应商在响应函中承诺，不需要提供相关证明 |
|  |  | 合同条款 | 响应函中响应合同实质性条款要求 |
|  |  | 其他实质性要求 | 响应函中响应其它实质性条款要求 |
|  |  | 响应报价 | （1）响应报价未超过采购文件设定的最高限价（如有）。 （2）响应报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （3）同一供应商未递交两个以上不同的响应报价，但采购文件要求提交备选响应的除外。 （4）已标价工程量清单的分部分项工程的项目名称、计量单位及工程量与采购人提供的工程量清单未出现实质性内容不一致。 （5）按清单计价规范要求不应为负值的，已标价工程量清单中的数据未出现该情形。 |
| 2.2.2 |  | 评审价格 | 经评审的有效响应报价（不含税） |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.详细评审标准和程序（有效最低价法） |  |  |  |
| 3 |  | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | 若出现两个及以上报价完全相同的成交候选人，由评审委员会投票决定排序。 |

## 1. 评审方法（有效最低价法）

本次评审采用有效最低价法。评审委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，根据本章第2.2.2项规定的方法确定供应商响应报价的评审价格，并按照评审价格由低到高的顺序推荐成交候选人。

本次评审的先后顺序及最多可成交标包数量详见评审办法前附表。供应商使用相同的项目负责人或主要管理人员响应多个标包的，最多只能成交一个标包。被推荐为第一成交候选人的标包个数已达到最多允许成交的标包个数的供应商，在后续标包不再被推荐为成交候选人，但仍参与评审。评审结束后如有某标包的第一成交候选人发生变化的情况，不影响其他标包排序。（仅适用于多标包项目）

## 2. 初步评审标准和程序

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 初步评审程序

2.2.1 评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。

2.2.3 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字（或盖章）或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应文件有算术错误及其他错误的，评审委员会按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合计累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

2.2.4 供应商响应报价明显缺乏竞争性的，评审委员会可以否决所有响应。评审委员会发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员会应当认定该供应商以低于成本报价谋取成交，并否决其响应。

2.2.5 评审委员会应对在评审过程中发现的供应商与供应商之间、供应商与采购人之间存在的串通的情形进行评审和认定。供应商存在串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审委员会应否决其响应。

## 3. 详细评审标准和程序（有效最低价法）

评审委员会对评审价格进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序。供应商评审价格相等时，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

## 4. 评审结果

### 4.1 提交书面评审报告

评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

### 4.2 推荐成交候选人排序要求及数量

评审委员会应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐成交候选人。成交候选人的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

# 第四章  合同条款及格式

甲方：安徽交通职业技术学院

乙方：

安徽交通职业技术学院（甲方）就安徽交通职业技术学院新桥校区垃圾回收站扩建项目（项目名称）采用询价方式选择        （乙方）作为施工单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：安徽交通职业技术学院新桥校区垃圾回收站扩建项目。

2.工程地点：安徽交通职业技术学院或采购人指定地点。

3.工程内容：

二、合同工期

计划开工日期：     年     月     日。

计划竣工日期：     年     月     日。

工期总日历天数：合同生效后，至竣工验收完成且保修期结束止，其中施工周期自开工之日起30个日历天，最终以实际发生为准。

三、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）：     元整(¥        元)；

2、合同价格形式：固定总价合同。固定总价合同是指甲乙双方约定以工程量清单及其合同总价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，合同总价在约定的范围内固定不变，采购时提供的工程量为暂定量，具体工程量以审计结果为准。

总价合同包含的风险范围：合同所确定的固定总价为完成合同清单项目所需的全部费用，包括人工费、材料费、机械费、脚手架搭拆费、工资性津贴、其他直接费、间接费、利润、税金、材料代用、人工调差、材料价差、机械价差、市场价格波动、政策性调整、施工措施费用及除不可抗力以外的合同所包含的其它所有风险责任等。

风险费用的计算方法：供应商在响应报价时已经考虑，不再另行计取。

3、付款方式：本项目无预付款，项目竣工并经审计部门结算审计完成后，付款至审计价款的97%；余款3%作为工程质保金，缺陷责任期满验收合格后无息退还。（责任缺陷期为24个月）。

四、工程承包方式及项目经理

本工程实行包工、包料、包工期、包质量。乙方不得将采购工程转包给其它施工单位施工。

成交供应商项目经理：        。

甲方项目负责人：         。

五、建筑材料、设备的供应和采购

1、工程所需的材料、设备由乙方采购。

2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

六、甲乙双方一般责任

1、甲方责任：

（1）保障施工期间所需水、电的正常供应。

（2）双方约定的由甲方应做的其它工作。

2、乙方责任：

（1）提出用水、用电申请，经批准后施工用电、用水费用由成交供应商自行承担，按合同总价的7‰计算。完成由设置点起至施工区域内的水、电线路的设置及施工区域内的施工便道开通，费用乙方自负。

（2）负责施工区域内的安全防护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任。

（3）做好施工现场管线、建筑物内的设施和邻近建筑物绿化的保护工作。

（4）已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责成品保护工作，发生损坏，乙方自费负责修理。

（5）文明施工、保证施工现场清洁整齐。开工前清运甲方现场遗留垃圾，交工之前清运完与现场无关的任何多余物品及其他垃圾等并进行保洁，费用乙方自理，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

（6）全体施工人员必须严格遵守施工所在地及学校的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。

（7）双方约定的由乙方应做的其它工作。

七、施工准备和施工管理

1、乙方提出生产、生活临时设施使用计划，按双方协商确定的地点、面积使用，费用由乙方自负。

2、乙方设置的临时设施在竣工交付甲方使用前务必拆除完毕，否则甲方强行拆除，费用从工程款中扣除。

3、乙方须做好施工现场总承包的管理协调工作。

4、甲方提供的各种技术资料和提出的规范、标准等均为施工有效文件，乙方不得擅自修改，如有修改意见，需提前向甲方提出，由甲方会同设计部门出具变更或修改手续后，方可施工。

5、乙方应制订施工安全文明措施，列入施工组织设计。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方在实施“工程合同”期间，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关，乙方且承诺为每位施工人员提供人身意外保险保障，保险费用由乙方承担。乙方需做好文明施工工作，如因乙方责任造成损失，由乙方承担。做好文明施工工作，施工过程中产生的建筑垃圾以及其他废料由乙方全盘负责清运至校外废弃物处理场地，乙方要保持安装后各场地内的清洁卫生，损坏物品要及时修复，施工安装时间不影响日常教学工作，乙方须有外运废弃物处理场地，外运途中须遵守城市管理法律法规，因此发生的一切责任由乙方承担。

6、乙方向该工程派驻专门项目经理，工作采取签到制，如有事外出需向甲方请假。甲方采取不定期检查，如发现项目经理无故不在施工现场，每次从工程款中直接扣除人民币贰仟圆。

八、施工与设计变更

1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

4、关于变更估价的约定：

因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，应在合理范围内参照类似项目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由成交供应商根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和安徽省建设工程计价依据及其配套的计价文件、消耗量定额，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据。如工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由审计单位通过市场调查等取得有合法依据的市场价格。最终价格以审计为准。

5、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由成交供应商根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和2018版安徽省建设工程计价依据及其配套的计价文件、消耗量定额，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据。如工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由审计单位通过市场调查等取得有合法依据的市场价格。最终价格以审计为准。

6、项目最终结算价不得超过合同价。

九、工程质量管理及验收

1、乙方必须严格按照维修改造任务书和国家现行施工、验收规范和工程质量检验评定标准和技术要求进行施工。

2、施工质量达不到规范、设计要求及本合同约定的质量标准时，乙方必须返工，并承担由此发生的费用及延误工期责任。

3、隐蔽工程隐蔽前乙方需进行自检，自检合格后书面通知甲方确认合格并办理签证后方可隐蔽，验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

4、凡在与已交工工程有关联的部位施工时、必须提前向甲方提出书面联系单，经甲方同意，并签字后方可施工。

5、乙方负责工程的成品保护，认真做好记录，在办理工程中间交接的同时，向甲方提供交接清单。

6、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

7、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

十、工程保修及质量安全保证

本工程按国家有关规定实行保修，保修期限按照国家有关规定执行。在保修期间因施工质量问题而发生的费用由乙方负担。保修期从工程验收或全部工程签字移交之日算起。乙方应在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修书，作为本合同的附件。本着“安全第一”的原则，工程交付使用后，因工程质量的原因所造成的一切人身伤亡等事故，仍由乙方负责。

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

3、装修工程为 2 年；

4、屋面防水工程为 5 年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

十一、工程结算及支付办法

1、合同总价在约定的范围内固定不变，采购时提供的工程量为暂定量，具体工程量以审计结果为准。

2、本项目无预付款，项目竣工并经审计部门结算审计完成后，付款至审计价款的 97 %；余款 3 %作为工程质保金，缺陷责任期满验收合格后无息退还。（付款须符合审计、财务管理要求）。

3、本项目不收取履约保证金。

4、本项目的质量保修期为两年。

十二、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）报价函及其附录（如有）；

（3）图纸（如有）；

（4）已报价工程量清单或预算书；

（5）其他相关文件（如询价文件、响应文件等资料）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，与合同具有同等法律效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以 最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十三、承诺

1、采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、成交供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任。

3、采购人和成交供应商通过采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十四、违约责任

1、除不可抗拒因素外，乙方未能按时竣工的，每延期一日应按合同总价款的1%向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期15日以上的，甲方有权解除本合同，并罚没全部履约保证金。

2、如工程出现质量问题，甲方将视情节轻重从工程款中直接扣除合同总价的 10-30%作为赔偿金。

3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按合同总价的 20%向守约方支付违约金，其中恶意拖欠农民工工资，造成不良影响的甲方有权直接单方面解约且无须支付违约金。

4、因不可抗力原因致本合同不能继续履行或造成双方损失的，甲、乙双方互不承担责任。

5、因相关政策或甲方规划调整，影响到乙方所承接工程量的，甲方不承担相关责任。

十五、纠纷解决办法

1、当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决。

2、请求行业主管部门调解；

3、协调不成的，双方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十六、签订时间及地点

1、本合同于 2024 年     月     日签订，签订后即生效。

2、本合同在合肥市签订。

十七、补充协议

1、对于本合同的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为本合同的补充合同。补充合同的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。

2、补充合同与本合同具有同等法律效力。

十八、合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执肆份，乙方贰份，每份合同具有同等法律效力。

甲方：                                      乙方：

单位盖章：                                  单位盖章：

法人（授权）代表签字：                       法人（授权）代表签字：

日期：  年  月  日                           日期： 年  月   日

- 第五章  采购需求

## 一、项目概况

因目前学院新桥校区垃圾回收站规模过小，无法满足学院现有垃圾处理工作需求，为更好服务师生、美化校园，拟将学院新桥校区现有北食堂西侧及周转房西侧的两个垃圾回收站进行扩建。供应商应按委托方实际要求完成垃圾回收站扩建项目。具体项目内容详见工程量清单，具体情况以实际现场踏勘为准。

## 二、项目建设标准

本工程项目施工、验收须达到设计文件的要求和国家及有关部委、安徽省、项目所在市现行的工程建设标准、规范、规定的要求（文件标准之间相互冲突的，以标准较高者为准）。在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或新版颁布，承包人应遵照执行。

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》

2.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》

3.《砌体结构工程施工质量验收规范》

4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》

5.《钢结构工程施工质量验收规范》

6.《地下防水工程质量验收规范》

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》

8.《建筑隔震工程施工及验收规范》

9.《建筑电气工程施工质量验收规范》

除上述规范、标准外，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及安徽省、工程所在地市或行业的有关工程建设标准、规范和设计文件的要求。

三、项目班子其他人员配备要求

项目班子人员构成：（项目班子配备须满足《安徽省住房城乡建设厅关于进一步明确建设工程施工现场关键岗位人员配备标准和岗位职责的通知》（建市〔2014〕186号）的要求）

人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书；本项目关键岗位人员配备的最低标准如下：

施工员：数量 1名；（不得兼任）

质量员：数量1名；（不得兼任）

安全员：数量 1名；（不得兼任）

注：关键岗位人员必须是成交供应商本单位人员。

成交供应商在与采购人进行合同签订前，需按照招标文件项目班子人员构成的配备要求在合同附件中如实填报，且经采购人审批后不得随意更换。如成交供应商拟派驻的人员不满足采购人及合同附件的要求，采购人有权取消其中标资格。

四、施工要求

1.现场具备开工条件，施工水电已接入施工现场周围，临时水电接入点由采购人配合成交供应商确定，确定临时水电接入点及由临时水电接入点内接入施工场地所需产生的一切费用增加和工期延误等风险均由成交供应商承担并包含在报价中。

2.供应商须详细查勘现场，准确测量，全面了解现状，并充分考虑施工难点、项目施工工艺要求（如天气、气温、工期）等特殊因素，详细了解现场情况，制订合理的施工措施方案并考虑一切风险后合理报价。漏项、少报，结算时不予增加。

3.施工范围包括清单中的全部内容。供应商须对施工现场进行充分考察，并对施工方法、施工工艺内容、费用进行充分考虑。一旦递交投标文件，报价中没有列示的项目视为已包含在其它分项中，报价中的漏项或工程量错误等在施工过程中均不计量与支付。成交供应商须对施工现场进行充分考察，并对施工方法、施工工艺内容、费用进行充分考虑。

4.本项目位于安徽交通职业技术学院新桥校区内，施工期间不得影响学校正常教学及办公秩序，成交供应商在施工中不得破坏非施工范围内的环境绿化、沥青道路、人行道、原建筑墙面（含门窗)、周边建筑、公共设施、管线等，应采取有效的防护措施，凡有损坏的，自行承担赔偿责任。

施工现场涉及各类管网管线的开挖及保护，需成交供应商自行与自来水、电力、电信、燃气等主管单位协调，采购人予以配合，并由成交供应商在施工过程中做好保护工作。由此产生的一切费用增加和工期延误等风险均由成交供应商自行考虑并包含在报价中。

5.施工车辆进出及现场施工等作业须避开学校教学时间、服从学校统一安排。由其产生的工期影响及费用供应商自行考虑，均包含在投标报价内。

6.成交供应商进场时施工人员、管理人员及车辆须到采购人处办理出入证，无出入证一律不得进入施工区内。成交供应商的临时设施必须在采购人指定的区域内自行搭设，所有费用自理，并考虑在报价中。如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在报价范围内，采购人不再承担该费用。

7.施工当天产生的建筑垃圾当天必须及时清运至校外进行合法处置。成交供应商应做好安全文明施工、必要的防火措施和施工围挡。

8.投标单位所报水、电、消防等设备须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）。施工用电、用水费用由成交供应商自行承担，按合同总价的7‰计算。

9.投标报价应包含所有分项工程费用、措施费用及规费、税金等，施工中所有施工技术措施及安全由施工单位自行承担。

10.工期要求。成交供应商需根据采购人安排情况，在适宜的天气和气温下安排施工以确保工程质量，通过平行作业等措施确保工期。

## 五、其他要求

1.供应商一旦成交，响应时所报的项目经理目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约（响应函中提供承诺），否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。

2.成交供应商不得擅自更换参加采购时所报项目经理及项目部主要管理人员，否则采购人有权终止合同，由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿全部损失。确需更换时，须报经采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商参加采购时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3.成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包商。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿采购人的有关损失或工期延误的损失，并就此向成交供应商索赔。

4.本工程所需的所有材料，成交供应商除应按国家相关规定报相关部门送检合格外（费用自理），还需无条件接受采购人对本工程任何材料、在施工过程中任何时间提出的检验要求，若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用和损失由成交供应商承担。采购人保留施工时根据实际需要调整部分材料的权利。

## 六、报价要求

1.工程量清单的核实与调整

（1）本工程在发放工程量清单、最高限价后，供应商应对工程量清单和最高限价等数据进行复核。如供应商认为数据有误，可在提交首次响应文件截止时间前按疑问提交时限要求书面提出。如在规定时间内未提出书面疑问的，工程量清单和最高限价将作为判定响应报价是否低于成本价的依据之一（工程量清单或最高限价出现重大错误除外）。

若供应商未按规定的时间前对清单和最高限价未提出相关书面异议，视同认可工程量清单和最高限价编制合理。成交后，供应商应按其报价完成采购范围和图纸内的全部内容，不得以工程量清单和最高限价编制存在数量偏差、缺漏项或者不合理提出各种形式的索赔。

（2）供应商成交后，除经批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予调整合同价格，如变更、结算价不得超预算金额。

（3）采购人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内的，采购人可不予调整工程量，供应商应将其误差考虑在综合单价内；若有单项子目工程量误差超过±3%的，采购人应进行修正并重新公布工程量清单和最高限价（如需）。

（4）供应商在前规定时间内未对工程量清单和最高限价提出质疑的，将被视为已对照图纸等资料复核过工程量清单和最高限价，并对其中存在的误差已全部考虑在报价中，成交后，采购人不再对工程量清单的项目和数量进行调整。供应商必须按其报价完成采购文件规定范围内的设计图纸规定的所有工程项目。

2.响应报价的编制要求

（1）供应商应仔细阅读采购文件，了解采购项目的全部工程内容。供应商的响应报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工程内容的价格体现，但其响应报价不得低于供应商个别成本价。供应商不得以自有机械闲置、自有材料为由等不计成本地进行报价。

（2）除非采购人对采购文件予以澄清、修改，否则供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。供应商不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

（3）为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在响应报价中。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。除不可竞争费用外，供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及总价内，供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，采购人将不再另行支付。

五、验收程序及标准

1.验收程序：

（1）所有内容施工完毕后，成交供应商提交竣工验收申请资料，3天内通知采购人组织验收。

（2）采购人组织验收，验收时应成立三人以上验收小组，明确责任，严格依照合同内容及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

（3）验收合格后，审计结算并支付款项。

2.验收标准：

（1）成交供应商提供的工程质量应符合中国国家、行业、地方等有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）：

- 《中华人民共和国建筑法》

- 《建设工程质量管理条例》

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》

- 《电气装置安装工程电气施工规范》

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

- 《电缆敷设》合订本 D101-1~7

- 国家现行的各专业《施工及验收规范》等。

（2）成交供应商完成工程质量须符合本章要求，按清单逐项进行验收。

（3）成交供应商完成的工程质量不符合招标文件要求的，须根据采购人意见进行必要的修改、调整和补充，调整所需的各项费用由成交供应商自行承担。

# 第六章  响应文件格式

（项目名称）

项目编号：

响应文件

供应商（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

## 目  录

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

三、响应保证金（适用于递交响应保证金的情况）

四、报价表

五、资格审查资料

六、其他资料

## 一、响应函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究                      （招标项目名称）采购文件的全部内容，在考察工程现场后，愿以响应报价一览表中的响应报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）响应保证金（如有）；

（4）响应报价一览表；

（5）资格审查资料；

（6）其他资料。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

- 工程质量：  合格    ；工期：  30  日历天。

4．我方承诺除响应文件列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求，并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5．我方响应采购文件规定的响应文件有效期，承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

6．我方响应采购文件关于合同条款的要求。

7. 我方响应采购文件中其他所有实质性条款要求。

8. 我方声明不存在以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入税收违法黑名单的；

（3）被列入政府采购严重违法失信名单的。

9．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）采购人在使用我方提供的货物、人员或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物、人员或服务而提起的侵权指控，我方依法承担责任。

（6）我方所提供货物、人员或服务以及对于买卖双方所提供的各种资料，不得向第三方透露。一旦成交后，采购人有权要求我方在合同中明确上述保密条款，或另签订保密协议作为合同附件。

（7）我方完全响应《采购需求》中相关规定要求，配备相应团队人员并按要求实施。

（7）我方项目经理目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。

10．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

11．                            	（其他补充说明）。

供 应 商：                                	（盖公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字或盖章）

地    址：

电子邮箱：

电    话：

传    真：

邮政编码：

开户银行名称：

开户银行账号：

年      月      日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地址：______________________________________

成立时间：__________年_________月________日

经营期限：__________________________________

姓名：_________性别：_______年龄：_______职务：_______

系____________________________________(供应商名称)的法定代表人/单位负责人（响应文件中简称负责人）。

特此证明

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件

供应商：_______________________(盖公章)

_______年_______月______日

- （二）授权委托书

（适用于有授权代理人的情况）

本人              （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改            （项目名称）询价采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自递交响应文件截止之日起90日历天。

代理人无转委托权。

附：授权代理人身份证复印件。

供应商：			                     	（盖公章）

法定代表人（单位负责人）：			       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：			                 	（签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

## 三、响应保证金

（适用于递交响应保证金的情况）

采用转账或电汇方式的，供应商应在此提供转账凭证复印件。

## 四、响应报价一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽交通职业技术学院新桥校区垃圾回收站扩建项目（四次） |
| 2 | 项目编号 | 院询第202428号 |
| 3 | 响应报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 4 | 响应有效期 | 自递交响应文件截止之日起90日历天 |
| 5 | 工期 | 30个日历天 |
| 6 | 工程质量 | 合格 |
| 7 | 付款方式 | 本项目无预付款，项目竣工并经审计部门结算审计完成后，付款至审计价款的97%；余款3%作为工程质保金，缺陷责任期满验收合格后无息退还。（责任缺陷期为24个月） |
| 8 | 合同形式 | 满足采购文件要求 |
| 9 | 备注 |  |

供 应 商：                                	（盖公章）

工程量清单报价书

| 安徽交通职业技术学院新桥校区垃圾回收站扩建项目（四次）清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价/元 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计 | 元 |  |  |  |  |  |

## 五、资格审查资料

### （一）基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：（1）供应商有效的营业执照复印件或扫描件

（2）附有效的资质证书复印件或扫描件

### （二）人员配备表

| 序号 | 姓名 | 职业资格证书等级 | 证书编号 | 拟担任职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附人员要求的相关证书扫描件。（项目经理需同时提供自2024年1月1日以来任意一个月的社保证明材料）

## 六、其他资料

供应商认为需递交的其他资料。